## Slide 1: Analyse des Projektes 'Softwarelösung für die elektronische Gesundheitskarte (eGK)'
Seminar: Grundlagen PM
Ramon Cemil Kimyon

## Slide 2: Beschreibung des Fallbeispiels
Das Projekt 'eGK' sollte das deutsche Gesundheitssystem digitalisieren. Geplant als multifunktionale Karte für Rezepte, Notfalldaten, etc.
Projektstart: 2003
Ziel: Einführung 2006, jedoch Verzögerungen durch politische, datenschutzrechtliche und technische Hürden.

## Slide 3: Zeitstrahl des Projekts
2003: Start des Projekts
2005: Datenschutzbedenken führen zu Verzögerungen
2006-2015: Verschiebungen und Testläufe in Modellregionen
2015: Einführung der eGK in reduzierter Form
2021: Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA)

## Slide 4: Anspruchsgruppen
Verantwortliche Partei | Problem | Verantwortung
Bundesministerium für Gesundheit | Das Projekt wurde im allgemeinen zu wenig überwacht und zu wenig gesteuert. | Von der Seite dem Bundesministerium für Gesundheit gab es eine unzureichendes Projektmanagement und eine fehlende Koordination
IT-Dienstleister | Technische Herausforderung bei der Umsetzung | Grundsätzlich gab es viel zu viele Probleme bei der Entwicklung der der Integration der IT-Infrastruktur
Ärzteverbände | Widerstand gegen die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte | Strenge Datenschutzvorgaben führten zu erheblichen Verzögerungen
Datenschützer | Hohe Datenschutzanforderungen | Streng gehaltende Datenschutzvorgaben führten zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen
Krankenkassen | Fehlende Zusammenarbeit und Unterstützung | Unzureichende Kommunikation mit Ärzten und Patienten

## Slide 5: Verantwortlichkeiten für die Probleme
Bundesministerium für Gesundheit: Unzureichende Steuerung und Projektmanagement
IT-Dienstleister: Technische Herausforderungen und Systemintegration
Ärzte: Widerstand aufgrund erhöhter Arbeitslast
Datenschützer: Strenge Datenschutzanforderungen

## Slide 6: Lösungsvorschläge
1. Frühzeitige Einbindung der Ärzte und Apotheker
2. Strikteres Projektmanagement und engere Überwachung
3. Flexiblere Datenschutzvorgaben
4. Bessere Kommunikation zwischen Krankenkassen und Ärzten
5. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Projektplans

## Slide 7: Outro
Fragen und Diskussion
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!